优  佰

绩  效

枣庄市市中区教育和体育局

2019年度校舍安全保障长效机制项目绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

主管单位：枣庄市市中区教育和体育局

评价单位：优佰信息咨询（山东）有限责任公司

评价日期：2020年7月

目录

摘要	1

一、项目概况	1

二、项目绩效目标	3

（一）长期绩效目标	3

（二）年度绩效目标	3

三、综合评价情况及评价结论	4

四、存在的问题及原因分析	5

（一）绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确	5

（二）尚未建立健全中小学校舍安全保障制度体系	6

（三）家长及学生“非常满意”度较低	6

五、有关建议	7

（一）加强绩效目标管理，细化量化绩效目标	7

（二）努力构建保障中小学校舍安全的制度体系	7

（三）加强家校沟通，让家长和学生更满意	8

正文部分	9

一、基本情况	10

（一）项目概况	10

（二）项目绩效目标	14

二、绩效评价工作开展情况	15

（一）评价目的	15

（二）评价依据	15

（三）评价对象和范围	16

（四）绩效评价原则	17

（五）评价方法	17

（六）评分方法	19

（七）评价指标体系	20

（八）绩效评价工作过程	23

三、综合评价情况及评价结论	32

四、绩效评价指标分析	33

（一）项目决策情况	33

（二）项目过程情况	37

（三）项目产出情况	40

（四）项目效益情况	43

五、主要经验及做法	49

（一）严格执行学校建设标准，落实重点环节安全要求	49

（二）切实改善办学条件，促进教育均衡发展	50

（三）通力协作、积极配合，采取多种措施加强质量管理	50

六、存在的问题及原因分析	51

（一）绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确	51

（二）尚未建立健全中小学校舍安全保障制度体系	51

（三）家长及学生“非常满意”度较低	52

七、有关建议	52

（一）加强绩效目标管理，细化量化绩效目标	52

（二）努力构建保障中小学校舍安全的制度体系	53

（三）加强家校沟通，让家长和学生更满意	53

八、附件	54

附件一：中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表	55

附件二：绩效评价得分表	56

附件三：调查问卷结果	63

附件四：问题清单	84

附件五：其他项目资料	85

# 摘要

# 一、项目概况

校舍安全直接关系师生生命安全，社会关注度高、影响面广。党中央、国务院历来高度重视校舍安全工作，新世纪以来，先后部署实施了一系列校舍建设工程，建立了农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制，特别是从2009年起，部署实施了全国中小学校舍安全工程，在各级各类城乡中小学开展校舍抗震加固和提高综合防灾能力建设，校舍安全隐患大幅减少，安全状况进一步改善。但我国中小学的学生规模大、农村学校多、基础条件差，保障校舍安全是一项长期的艰巨任务。建立长效机制，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，是坚持以人为本、落实国家防灾减灾总体部署的必然要求，是坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容。

2013年11月，国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见》（国办发〔2013〕103号），其中明确提出“各级政府要将保障中小学校舍安全资金纳入财政预算，统筹各类校舍建设项目，加大对经济落后地区的支持力度。保障农村义务教育阶段中小学校舍安全资金由中央和地方共同承担。省级政府负责统筹落实地方资金，制定省、市、县三级政府具体分担办法。”2016年，山东省发布《山东省教育厅等5部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（鲁教督字〔2016〕1 号），2018年 11 月30 日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过《山东省学校安全条例》，明确规定“县级以上人民政府负责本行政区域内的学校安全工作，将其纳入国民经济和社会发展规划，并建立工作协调机制，统筹解决学校安全工作中的重大问题。县级以上人民政府应当将学校安全工作经费列入本级财政预算，保障学校安全工作的开展”。

2016年5月，《枣庄市教育局等7部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（枣教字〔2016〕40号）要求“各区（市）高度重视学校建设工程的质量安全，各级教育、住建等有关部门通力协作、积极配合，采取多种措施加强工程质量管理，较好的保障了学校建设工程质量”。 《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号）中明确“该资金根据各区（市）农村义务教育在校生人数、财力状况全面改簿和化解大班额工程竣工面积等因素测算分配。该项资金纳入农村义务教育地方专项资金特设专户管理，专项用于校舍日常维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施”。此次枣庄市市中区校舍安全保障长效机制项目就是按照上述规定执行。

2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金分配到枣庄市市中区的额度是355万元，实际支出355万元，包括枣庄市第十三中学155万元，枣庄市市中区永安镇黄庄中心校120万元，枣庄市市中区齐村镇齐福小学80万元。枣庄市市中区教育和体育局对3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设。其中枣庄十三中新建食堂面积达到3896平方米，能同时容纳2000名师生就餐，解决了困扰学校多年的师生就餐难的问题；齐福小学新建了200米跑道的运动场以及辅助设施的建设；黄庄中心校改造旧楼面积达到3000平方米。

# 二、项目绩效目标

## （一）长期绩效目标

实施校舍安全保障长效机制项目，坚持建管并重，通过维修、加固、重建、改扩建等多种形式，逐步使枣庄市市中区所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护。加强对中小学校舍规划布局、安全排查、施工建设、使用维护、信息公告、责任追究等各环节的管理，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系。

## （二）年度绩效目标

1.项目产出指标

数量指标：枣庄市市中区规划建设项目数3个；规划建设学校处数3处。

质量指标：运动场地建设质量达标率100%；购置设施设备质量达标率100%；校舍建设质量达标率100%。

时效指标：运动场地建设竣工率100%；设施设备类购置完成率100%；校舍建设类项目竣工率100%。年底前完成以上各项指标。

2.项目效益指标

满意度：≥90%；

社会效益：项目完工后3所学校都达到基本办学条件要求；枣庄市市中区学校办学条件明显改善，校园面貌焕然一新；项目的实施使学校基本办学条件得到极大改善，学生有了舒适的学习、生活环境，极大程度上调动了学生们的学习积极性。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目工作的实际情况，绩效评价工作组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。

# 枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目在《枣庄市教育局等7部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（枣教字〔2016〕40号）、《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号）文件指导下，中央转移支付资金分配到枣庄市市中区的额度是355万元，实际支出355万元，包括枣庄市第十三中学155万元，枣庄市市中区永安镇黄庄中心校120万元，枣庄市市中区齐村镇齐福小学80万元，3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设。此项目是为了加强对中小学校舍规划布局、安全排查、施工建设、使用维护、信息公告、责任追究等各环节的管理，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系。此次绩效评价通过问卷、访谈等方式开展社会调查，核查对校舍安全保障长效机制项目的预算资金申报、投入、发放工作，综合分析了影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，对校舍安全保障长效机制项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。优佰信息咨询（山东）有限责任公司对枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目进行独立客观的绩效评价，最终评分结果为94.5分，绩效评级为“优”。

# 四、存在的问题及原因分析

## （一）绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确

枣庄市市中区教育和体育局在校舍安全保障长效机制项目上对指标绩效目标的认识及理解程度不足，项目效益表述为“项目完工后受益学生人数4221人”“项目完工后达到基本办学条件要求的学校处数3处”，过于宽泛，不能用清晰、可衡量的指标值予以体现，预期效益实现情况过于简单，不够细致，未能体现实施中小学校舍安全保障长效机制的重要意义与其它社会效益与影响。

## （二）尚未建立健全中小学校舍安全保障制度体系

枣庄市市中区教育和体育局及三所学校虽然在实践中按照相关要求进行了隐患排查，但未建立或提供校舍安全年检制度相关文件；校舍安全预警机制尚不完善，相应的应急预案也未建立或未提供，应急演练未能经常开展；校舍安全责任追究制度不完善。

## （三）家长及学生“非常满意”度较低

通过座谈、调查问卷等形式，家长和学生对枣庄市市中区教育和体育局校舍安全保障长效机制项目的综合满意度较高，保持在96%以上。但是黄庄中心小学家长群体对校舍安全保障长效机制项目“非常满意”度为56%，齐福小学家长群体对项目“非常满意”度为72%，枣庄十三中家长群体对项目“非常满意”度为26%；黄庄中心小学学生群体对校舍安全保障长效机制项目“非常满意”度为34%，齐福小学学生群体对项目“非常满意”度为82%，枣庄十三中学生群体对项目“非常满意”度为22%。一方面与家长和学生对校舍安全保障长效机制项目缺乏认识与了解，很多人对于这三所学校的建设项目不知情，对于建设项目配套设施不熟悉；另一方面，枣庄市市中区教育和体育局及三所学校对于家长及学生关心的个别问题（如内设环境及相关配套）有做得不到位的地方，从而出现“非常满意”度低的情况。

# 五、有关建议

## （一）加强绩效目标管理，细化量化绩效目标

枣庄市市中区教育和体育局应严格按照国家、省市级的下发的相关文件要求，重视绩效目标管理，确保针对校舍安全保障长效机制项目特点，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性，与政策文件形成一致，进一步明确主管部门职责与承担单位职责。在编制预算时认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰、细化，体现实施中小学校舍安全保障长效机制的重要意义与其它社会效益与影响，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。

## （二）努力构建保障中小学校舍安全的制度体系

## 枣庄市市中区教育和体育局及三所学校要建立校舍安全年检制度，每半年要组织一次安全隐患排查；完善校舍安全预警机制，学校编制相应的应急预案，并组织师生开展应急演练；严格校舍安全项目管理制度，中小学校舍维修、加固、重建、改扩建项目，必须严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，项目勘察、设计、施工和工程监理单位必须具有相应资质，严格执行国家质量安全有关法律法规和工程建设强制性标准，项目竣工后，应由建设单位按规定组织勘察、设计、施工、监理等单位及项目学校进行竣工验收并备案；健全校舍安全责任追究制度，因校舍选址不当或建筑质量问题导致垮塌的，评估鉴定、勘察设计、施工监理等单位负责人要依法承担责任，对挤占、挪用、克扣、截留、套取长效机制专项资金、违规乱收费或玩忽职守影响校舍安全的，要依法追究相关负责人的责任。

## （三）加强家校沟通，让家长和学生更满意

# 枣庄市市中区教育和体育局和三所学校要增强服务意识，增强责任感，建设人民满意的学校。学校要重视与家长的沟通，学校成立家长委员会，定期召开家长会，开展家长开放日等活动，邀请家长了解学校的重大项目决策；通过多种联系方式与家长进行沟通，多听取家长及学生对于有些问题的看法；在保障学校项目建设安全和质量的基础上，向家长和学生发放征求意见书，对一些软件、建设项目外观、相关配套、内设环境等问题做到让大家更满意。最终确保把学校建成安全工程、放心工程、绿色工程、阳光工程。

# 正文部分

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，完善转移支付制度，促进区域公平和效率的融合，在实现基本公共服务均等化的同时进一步促进地方效率，从标准设计、预算管理、资金公开化和透明度、法治化和规范化、信息化等方面强化对财政转移支付的管理，规范资金管理行为，提高财政专项资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本，根据财政部《关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共山东省委山东省人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施意见>》（鲁发〔2019〕2号）、《关于开展全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件绩效评价工作的通知》（鲁教财处函〔2017〕22号）、《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号）等文件精神，枣庄市市中区财政局委托优佰信息咨询（山东）有限责任公司对2019年度校舍安全保障长效机制项目进行绩效评价。本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，从项目的决策、过程、产出和效益等四方面进行客观、公正的评价。最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

校舍安全直接关系师生生命安全，社会关注度高、影响面广。党中央、国务院历来高度重视校舍安全工作，新世纪以来，先后部署实施了一系列校舍建设工程，建立了农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制，特别是从2009年起，部署实施了全国中小学校舍安全工程，在各级各类城乡中小学开展校舍抗震加固和提高综合防灾能力建设，校舍安全隐患大幅减少，安全状况进一步改善。但我国中小学的学生规模大、农村学校多、基础条件差，保障校舍安全是一项长期的艰巨任务。建立长效机制，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，是坚持以人为本、落实国家防灾减灾总体部署的必然要求，是坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容。

国务院要求明确和落实各级政府及其相关部门责任，综合考虑城镇化发展、人口变化等因素，紧密结合教育事业发展、防灾减灾、校园建设等规划和各类教育建设专项工程，统筹实施校舍安全保障长效机制。坚持建管并重，通过维修、加固、重建、改扩建等多种形式，逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护。加强对中小学校舍规划布局、安全排查、施工建设、使用维护、信息公告、责任追究等各环节的管理，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系。

2013年11月，国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见》（国办发〔2013〕103号），其中明确提出“各级政府要将保障中小学校舍安全资金纳入财政预算，统筹各类校舍建设项目，加大对经济落后地区的支持力度。保障农村义务教育阶段中小学校舍安全资金由中央和地方共同承担。省级政府负责统筹落实地方资金，制定省、市、县三级政府具体分担办法。”2016年，山东省发布《山东省教育厅等5部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（鲁教督字〔2016〕1号），2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过《山东省学校安全条例》，明确规定“县级以上人民政府负责本行政区域内的学校安全工作，将其纳入国民经济和社会发展规划，并建立工作协调机制，统筹解决学校安全工作中的重大问题。县级以上人民政府应当将学校安全工作经费列入本级财政预算，保障学校安全工作的开展”。

2016年5月，《枣庄市教育局等7部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（枣教字〔2016〕40号）要求“各区（市）高度重视学校建设工程的质量安全，各级教育、住建等有关部门通力协作、积极配合，采取多种措施加强工程质量管理，较好的保障了学校建设工程质量”。《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号）中明确“该资金根据各区（市）农村义务教育在校生人数、财力状况全面改簿和化解大班额工程竣工面积等因素测算分配。该项资金纳入农村义务教育地方专项资金特设专户管理，专项用于校舍日常维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施”。此次枣庄市市中区校舍安全保障长效机制项目就是按照上述规定执行。

2.主要内容及实施情况

根据《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号），2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金分配到枣庄市市中区的额度是355万元。该项资金纳入农村义务教育地方专项资金特设专户管理，专项用于校舍日常维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施。枣庄市市中区教育和体育局对3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设。其中枣庄十三中新建食堂面积达到3896平方米，能同时容纳2000名师生就餐，解决了困扰学校多年的师生就餐难的问题；齐福小学新建了200米跑道的运动场以及辅助设施的建设；黄庄中心校改造旧楼面积达到3000平方米。极大的改善加强了办学条件。

校舍安全保障长效机制专项补助资金的投入，使枣庄市市中区学校办学条件明显改善，校园面貌焕然一新，极大地促进了义务教育办学水平的提高。2019年项目受益学校3所，受益学生达4221人。项目的实施使学校基本办学条件得到极大改善，学生有了舒适的学习、生活环境，极大程度上调动了学生们的学习积极性，降低了辍学率。目前，枣庄市市中区小学、初中入学率均达到100%。

3.资金投入和使用情况

2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金分配到枣庄市市中区的额度是355万元，实际支出355万元，包括枣庄市第十三中学155万元，枣庄市市中区永安镇黄庄中心校120万元，枣庄市市中区齐村镇齐福小学80万元。

- 项目绩效目标

1.长期绩效目标

实施校舍安全保障长效机制项目，坚持建管并重，通过维修、加固、重建、改扩建等多种形式，逐步使枣庄市市中区所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护。加强对中小学校舍规划布局、安全排查、施工建设、使用维护、信息公告、责任追究等各环节的管理，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系。

2.年度绩效目标

（1）项目产出指标

数量指标：枣庄市市中区规划建设项目数3个；规划建设学校处数3处。

质量指标：运动场地建设质量达标率100%；购置设施设备质量达标率100%；校舍建设质量达标率100%。

时效指标：运动场地建设竣工率100%；设施设备类购置完成率100%；校舍建设类项目竣工率100%。年底前完成以上各项指标。

（2）项目效益指标

满意度：≥90%；

社会效益：项目完工后3所学校都达到基本办学条件要求；枣庄市市中区学校办学条件明显改善，校园面貌焕然一新；项目的实施使学校基本办学条件得到极大改善，学生有了舒适的学习、生活环境，极大程度上调动了学生们的学习积极性。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的

校舍安全保障长效机制项目绩效评价将重点关注立项是否充分与规范、绩效目标是否合理与明确、资金管理是否合规与完善、是否按照规定进行校舍建设、是否完成绩效目标、产出质量是否达标、项目效益成果如何、学生及家长是否满意等。全面了解被评价项目的资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，以利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证中央转移支付资金使用管理的规范性、安全性和有效性。同时项目绩效评价坚持对党和人民高度负责的态度，进一步提高相关部门对学校安全工作重要性的认识，切实加强对学校建设工作的组织领导，加强协调、密切协作，把工程质量和安全摆在突出位置，确保把学校建成安全工程、放心工程、绿色工程、阳光工程。保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。

## （二）评价依据

1.《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号)；

2.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.《关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

4.《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）；

5.《山东省学校安全条例》山东省人民代表大会常务委员会公告(第44号)；

6.《关于开展全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件绩效评价工作的通知》（鲁教财处函〔2017〕22号）；

7.《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号）；

8.《山东省教育厅等5部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（鲁教督字〔2016〕1号）；

9.《枣庄市教育局等7部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（枣教字〔2016〕40号）；

10.其他相关文件规定。

## （三）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为枣庄市市中区教育和体育局2019年校舍安全保障长效机制项目，评价范围是枣庄市第十三中学，枣庄市市中区永安镇黄庄中心校，枣庄市市中区齐村镇齐福小学，主要评价内容是按照《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号），是否完成对3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设，并取得预期效益。

## （四）绩效评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

1.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2.相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

3.重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

4.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

5.经济性原则。数据的获取充分考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （五）评价方法

根据相关规定，结合项目实际特点以及与项目单位的沟通情况，项目评价小组主要采用以下方法：

1.成本效益分析法

成本效益分析是通过比较项目的全部成本和效益来评价项目价值的一种方法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。在本项目绩效评价工作中，应用此方法对投入成本的合理性进行横向比较，以分析资金使用效率。

2.因素分析法

因素分析法是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法。采用因素分析法可以通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目标实现程度。本项目绩效评价分析了影响绩效目标实现的各种因素。

3.公众（专家）评判法

公众（专家）评价法是通过公众意见调查、专家评审来间接推断特定项目活动效果的一种最重要的评价方法。采用公众（专家）评价法有利于从多方面检验组织开展特定项目活动的效果。公众（专家）评价法通过调查研究公众的反应、行业专家意见，可以确认特定工作在影响目标公众的认知、态度、观点和行为等方面的效果。本项目绩效评价从学生、家长等方面进行满意度调查和做出评判。

4.360度考核法

它是一种从不同角度获取组织成员工作行为表现的观察资料，然后对获得的资料进行分析评估的方法，它包括来自上级、同事、下属及客户的评价，同时也包括被评者自己的评价。这种方法的优点是比较全面的进行评估，易于做出比较公正的评价，同时通过反馈可以促进工作能力，也有利于团队建设和沟通。本项目绩效评价利用这种方法进行全面细致的分析。

5.比较法

比较法是指将项目实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行横向、纵向比较的方法，综合分析绩效目标的实现程度。本项目将2019年校舍建设与上年度进行对比分析，得出结论。

6.关键事件法

它是通过对工作中最好或最差的事件进行分析，对造成这一事件的工作行为进行认定从而做出工作绩效评估的一种方法。这种方法针对性比较强，对评估优秀和劣等表现十分有效。本次项目绩效评价运用此种方法，找到影响绩效的关键事件，做出分析。

项目评价遵循全面考虑、重点突出、简便有效的原则，采取了上述多种评价方法，根据项目的具体情况开展。

## （六）评分方法

采用定性评价与定量评价相结合方法，现场评价和非现场评价相结合，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | ≥80，＜90 | ≥60，＜80 | ＜60 |

## （七）评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系设计了决策、过程、产出、效益等四项一级指标；在此基础上，根据校舍安全保障长效机制项目实际，以保障校舍安全为出发点，逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护，明确项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等二级指标；加强对中小学校舍规划布局、安全排查、施工建设、使用维护、信息公告、责任追究等各环节的管理，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系，进一步细化分解三级指标。

本次评价对象为枣庄市市中区教育和体育局2019年校舍安全保障长效机制项目，是中央转移支付资金补助项目，所以本次指标设计依据《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩【2020】4号）的“项目支出绩效评价指标体系框架”进行设计，其中一级指标未做修改，依据项目的实际情况对二、三级部分指标进行了个性细化。

财政支出绩效评价工作突出结果导向，重点关注产出和效果，据此思路，指标体系一级指标产出和效果的权重占比相对较大，分别占30%，决策和过程的权重分别占20%。

2.绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（2）评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容：

标杆值：

①计划标准

计划标准指的是项目的实施在计划时间内要达到的目标及实现目标为标杆值的设计标准。资金是保障组织目标的财力保障，由于财政支出受到预算约束，组织的计划和目标必须与预算相互匹配，在预算约束的情况下实现效益的最大化。

②行业标准

行业标准是指本项目需要达到的行业标准，实施的结果需要达到行业平均水平。

③通用标准

取值一般在0—100%之间，这类标准适用于一些管理类和部分产出类指标。比如“资金到位率”“到位及时率”等的标杆值通常要求达到100%。

（3）绩效指标权重及解释

本次绩效评价指标权重通过AHP分析法，根据各项指标的重要性确定。参照《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩【2020】4号）规定的共性指标体系框架和设计要求，结合项目资金的实际情况，制定绩效评价指标体系，并赋予各个指标相应权重。

决策指标权重20%：本指标主要是评价项目前期立项及资金落实情况，直接影响项目的产出和效果，故在项目决策指标设置权重20%。

过程指标权重20%：本项目主要是枣庄市市中区教育和体育局2019年校舍安全保障长效机制项目，对3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设，项目管理及资金管理对项目实施有着非常重要的影响，故在项目过程指标权重设置占比20%。

产出指标权重30%：本次绩效评价主要是对2019年校舍安全保障长效机制项目进行项目后评价，由于项目的产出能直接反应项目各项指标的完成情况，故在项目产出设置权重30%。

效果指标权重30%：本项目是2019年校舍安全保障长效机制项目，效益应比较突出，因此效益评价设置权重30%。

（4）数据来源及数据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与枣庄市市中区教育和体育局、各学校、随机街访等沟通所得。

## （八）绩效评价工作过程

1.评价工作组人员及分工

受枣庄市市中区财政局委托，优佰信息咨询（山东）有限责任公司对枣庄市市中区教育和体育局2019年校舍安全保障长效机制项目进行独立评价。我公司根据实施内容的不同，在选定评价人员时，主要从项目内容出发，选用财政、财务、经济、建筑、安全、教育等人员，还结合项目特点，聘请资深的外聘专家。评价人员构成及职责见下表：

| 组内职务 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目总负责人 | 全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合委托方要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。 |
| 高级项目经理 | 编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。 |
| 项目经理 | 组织实施现场评价工作，协助分析评价数据、撰写评价报告。 |
| 项目助理 | 搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。 |
| 绩效评价专家 | 对照评价指标体系，对项目业务、财务方面的内容进行评价，出具评价意见。 |

其中，评价小组相关人员包括绩效评价专家和工作人员。绩效评价专家：绩效评价专家由具有副高级以上专业技术职称，具有多年被评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神的专家组成；工作人员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范的人员组成。

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王国庆 | 项目负责人 | 国际经济与贸易 | 经济师 |
| 2 | 史有才 | 高级项目经理 | 人力资源管理 | 经济师（工商管理）、人力资源管理师 |
| 3 | 张东光 （山东财经大学） | 财政绩效咨询专家 | 统计学 | 教授 |
| 4 | 贾军 （济南大学） | 建筑安全专家 | 安全技术管理 | 副教授 |
| 5 | 王桂东 | 教育咨询专家 | 教育学 | 副教授 |
| 6 | 马宁 | 项目经理 | 工商企业管理 | 会计师 |
| 7 | 武秀珍 | 项目助理（会计） | 会计 | 会计师 |
| 8 | 李慧 | 项目助理 | 人力资源管理 |  |

2.评价评价的工作进程安排

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行评审。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括前期准备、组织实施、综合评价、报告撰写（见下图）。

（1）前期准备

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。本次项目由枣庄市市中区财政局通知本项目实施单位枣庄市市中区教育和体育局。

②成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价小组。评价小组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

③与项目实施单位沟通项目情况

绩效评价小组与项目单位首先进行初步沟通，了解项目实施情况，下发共性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

④制定评价实施方案。我公司在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与枣庄市市中区财政局相关科室共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。

（2）组织实施

第三方评价采取现场和非现场评价相结合的方式。

①了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位枣庄市市中区教育和体育局报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据财政局规定的现场评价抽取范围规模，提出现场评价点的具体抽取意见，报财政局审核同意后组织现场评价。

②现场评价。组织相关专家组成现场评价工作组，对项目进行现场抽样核查评价，主要包括：

a.听取情况介绍。听取项目实施单位枣庄市市中区教育和体育局的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，资金支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

b.实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c.数据核查。根据项目实施单位枣庄市市中区教育和体育局填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

d.问卷调查。通过对项目实施涉及三所学校学生及家长发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字或加盖公章后，记入评价工作底稿。

（3）综合评价

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

（4）撰写与提交绩效评价报告

①撰写报告。我公司按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送枣庄市市中区财政局及被评价项目相关单位就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司参考项目相关单位和财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交枣庄市市中区财政局。

（5）归集档案

需要存档的文件（包括但不限于）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人。纸质档案资料保存期限为5年。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目工作的实际情况，绩效评价工作组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。

枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目在《枣庄市教育局等7部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（枣教字〔2016〕40号）、《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号）文件指导下，中央转移支付资金分配到枣庄市市中区的额度是355万元，实际支出355万元，包括枣庄市第十三中学155万元，枣庄市市中区永安镇黄庄中心校120万元，枣庄市市中区齐村镇齐福小学80万元，3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设。此项目是为了加强对中小学校舍规划布局、安全排查、施工建设、使用维护、信息公告、责任追究等各环节的管理，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系。此次绩效评价通过问卷、访谈等方式开展社会调查，核查对校舍安全保障长效机制项目的预算资金申报、投入、发放工作，综合分析了影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，对校舍安全保障长效机制项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。优佰信息咨询（山东）有限责任公司对枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目进行独立客观的绩效评价，最终评分结果为94.5分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况如下：

| —级指标 | 得分 | 小计 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策指标 | 20 | 19 | 95% |
| 过程指标 | 20 | 19.5 | 97.5% |
| 产出指标 | 30 | 30 | 100% |
| 效果指标 | 30 | 26 | 86.67% |
| 合计 | 100 | 94.5 | 94.5% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面分析，其中项目立项指标下设立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标，绩效目标指标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标，资金投入指标下设预算编制科学性、资金分配合理性2个二级指标。投入指标综合得分为19分，得分率为95%。具体得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标及分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 （5分） | 立项依据充分性（3分） | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | 2 |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性（4分） | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） | 3 |
|  | 资金投入 （7分） | 预算编制科学性（3分） | 3 |
|  |  | 资金分配合理性（4分） | 4 |
|  | 合计 |  | 19 |

1.项目立项

（1）立项依据充分性

2013年11月，国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见》（国办发〔2013〕103号），其中明确提出“各级政府要将保障中小学校舍安全资金纳入财政预算，统筹各类校舍建设项目，加大对经济落后地区的支持力度。”同时，枣庄市也出台了《枣庄市教育局等7部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（枣教字〔2016〕40号）、《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号）等相关规定。本项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。依据评分标准，本项指标得分为3分，得分率为100%。

（2）立项程序规范性

主要考查项目立项序是否符合枣庄市市中区财政局及项目主管部门要求。依据项目绩效评价工作组对项目负责人现场访谈情况，本项目严格按照财政部、教育部有关规定，对专项资金使用范围、资金分配与拨付、资金管理与绩效评价等方面进行规范管理。收到市下达指标文件30日内将资金落实到各改薄具体项目，并通过《山东省教育资金监管平台》完成项目备案工作，确保专款专用。项目申请、设立的程序完整，且符合财政局的要求。立项过程经过各部门层层审批，立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关文件要求。依据评分标准，本项指标得分为2分，得分率为100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据《中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》（2019年度）、《2019年度市中区校舍安全保障长效机制资金执行情况绩效自评报告》，绩效目标主要指标是“对3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设。”。项目绩效目标基本完整;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分标准，本项指标得分为4分，得分率为100%。

- 绩效指标明确性

根据《中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》（2019年度）、《2019年度市中区校舍安全保障长效机制资金执行情况绩效自评报告》，数量指标表述为“规划建设项目数3个”、“规划建设学校3处”；质量指标表述为“运动场地建设质量达标率100%”、“购置设施设备质量达标率100%”、“校舍建设质量达标率100%”等。虽然将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且有量化表述。但在效益指标表述上“项目完工后受益学生人数4221人”“项目完工后达到基本办学条件要求的学校处数3处”过于宽泛，不能用清晰、可衡量的指标值予以体现，不够细致，未能体现中小学校舍安全保障长效机制的重要意义与其它社会效益与影响。因此，依据评分标准，本项指标扣1分，得分为3分，得分率为75%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

根据《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号），2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金分配到枣庄市市中区的额度是355万元。该项资金纳入农村义务教育地方专项资金特设专户管理，专项用于校舍日常维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施，预算额度测算依据较为充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。依据评分标准，本项指标得分为3分，得分率为100%。

（2）资金分配合理性

2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金分配到枣庄市市中区的额度是355万元，实际支出355万元，包括枣庄市第十三中学155万元，枣庄市市中区永安镇黄庄中心校120万元，枣庄市市中区齐村镇齐福小学80万元。其中枣庄十三中新建食堂面积达到3896平方米，能同时容纳2000名师生就餐，解决了困扰学校多年的师生就餐难的问题；齐福小学新建了200米跑道的运动场以及辅助设施的建设；黄庄中心校改造旧楼面积达到3000平方米。依据评分标准，本项指标得分为4分，得分率为100%。

## （二）项目过程情况

过程指标主要从资金管理、组织实施等两个方面分析，其中资金管理指标下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标，组织实施指标下设管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。过程指标综合得分为19.5分，得分率为97.5%。具体得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标及分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理 （14分） | 资金到位率（4分） | 4 |
|  |  | 预算执行率（4分） | 4 |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | 6 |
|  | 组织实施 （6分） | 管理制度健全性（3分） | 2.5 |
|  |  | 制度执行有效性（3分） | 3 |
|  | 合计 |  | 19.5 |

1.资金管理

（1）资金到位率

根据枣庄市市中区教育和体育局及三所学校2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金明细账以及凭证等相关资料，本项目截止2019年12月31日止，项目到账总金额为355万元。根据项目任务书，本项目计划完成时间为2019年12月31日，项目预算金额为355万元。根据资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，计算资金到位率为：355/355*100%=100%。根据评分标准，本项指标得分为4分，得分率为100%。

（2）预算执行率

根据枣庄市市中区教育和体育局及三所学校2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金明细账以及凭证等相关资料，本项目截止2019年12月31日止，项目实际支出金额为355万元，项目实际到位金额为355万元。根据预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，计算预算执行率为：355/355*100%=100%。根据评分标准，根据评分标准，本项指标得分为4分，得分率为100%。

（3）资金使用合规性

根据绩效评价工作组现场复核项目支出流水及凭证和项目明细账，枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目的所有财政拨款收入全部符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据符合相关规定；对专项资金拨付流程、拨付流程等程序进行核查，各项程序均有完备的手续资金的拨付、审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得分为6分，得分率为100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位枣庄市市中区教育和体育局的财务和业务管理制度较为健全，并依照《枣庄市教育局等7部门关于进一步加强学校建设有关安全工作的通知》（枣教字〔2016〕40号）、《关于下达2019年校舍安全保障长效机制中央转移支付资金的通知》（枣财教函〔2019〕7号）、《关于批复2019年区级部门预算的通知》（市中财预〔2019〕1号），制定了《市中区教育财务管理结算中心管理规定》，《关于加强全区中小学幼儿园校舍档案管理工作的通知》、《市中区学校建设项目管理要求》等相关规定，市中区教育和体育局顺利组织实施，建立了专门业务管理制度，并且合法、合规。但是校舍安全年检制度、校舍安全预警机制、校舍安全信息通报公告制度、校舍安全隐患排除机制等管理制度并不完善。依据评分标准，本项指标扣0.5分，得分为2.5分，得分率为83.33%。

（2）制度执行有效性

枣庄市市中区教育和体育局严格按照《市中区教育财务管理结算中心管理规定》，《关于加强全区中小学幼儿园校舍档案管理工作的通知》、《市中区学校建设项目管理要求》，学校的基本建设实行招标投标制度，对建设项目实行公开、公平、公正和科学择优的招标办法，选择优秀的勘探、设计、施工、监理单位和设备及部分建筑材料供应单位；遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等能够落实到位。根据评分标准，本项指标得分为3分，得分率为100%。

## （三）项目产出情况

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面分析，其中产出数量指标下设校舍安全保障长效机制项目实际完成率、项目实施工作完成率2个三级指标，产出质量指标下设校舍安全保障长效机制项目质量达标率、项目建设安全验收达标率2个三级指标，产出时效指标下设完成及时性1个三级指标，产出成本指标下设成本节约率1个三级指标。产出指标综合得分为30分，得分率为100%。具体得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标及分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 （30分） | 产出数量 （8分） | 校舍安全保障长效机制项目实际完成率（4分） | 4 |
|  |  | 项目实施工作完成率（4分） | 4 |
|  | 产出质量 （8分） | 校舍安全保障长效机制项目质量达标率（4分） | 4 |
|  |  | 项目建设安全验收达标率（4分） | 4 |
|  | 产出时效 （7分） | 完成及时性（7分） | 7 |
|  | 产出成本 （7分） | 成本节约率（7分） | 7 |
|  | 合计 |  | 30 |

1.产出数量

（1）校舍安全保障长效机制项目实际完成率

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的项目资金数量，即实际完成项目数额。
    计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的项目资金数量，即计划完成项目数额。

2019年校舍安全保障长效机制项目，对3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设。规划建设项目数是3,实际建设项目数是3。因此实际完成率=3/3*100%=100%。根据评分标准，本项指标得分为4分，得分率为100%。

（2）项目实施工作完成率

枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目三所学校工程预审、终审正常完成；招投标工作及工程实施合同正常完成；全过程监理正常完成；档案建设完成并存档。根据评分标准，本项指标得分为4分，得分率为100%。

2.产出质量

（1）校舍安全保障长效机制项目质量达标率

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际

达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标或其他标准而设定的绩效指标值。

枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目枣庄十三中新建食堂面积达到3896平方米，能同时容纳2000名师生就餐，解决了困扰学校多年的师生就餐难的问题；齐福小学新建了200米跑道的运动场以及辅助设施的建设；黄庄中心校改造旧楼面积达到3000平方米。运动场地建设质量达标率为100%，购置设施设备质量达标率为100%，校舍、食堂建设质量达标率为100%。根据评分标准，本项指标得分为4分，得分率为100%。

（2）项目建设安全验收达标率

对照绩效目标，对校舍安全保障长效机制项目安全管理达标情况进行评价。运动场地建设符合建设安全验收标准及要求；食堂建设符合建设安全验收标准及要求；教学楼改造维修建设符合建设安全验收标准及要求；购置设施设备符合安全管理要求。根据评分标准，本项指标得分为4分，得分率为100%。

3.产出时效

完成及时性。根据枣庄市市中区教育与体育局及枣庄市第十三中学、枣庄市市中区永安镇黄庄中心校、枣庄市市中区齐村镇齐福小学等三所学校人员访谈、资料查阅及现场勘察了解，运动场地建设竣工率为100%，设施设备类购置完成率为100%，校舍建设类项目竣工率为100%，通过现场查看会计账簿、相关凭证等资料，核实各项工作已全部按时完成，项目完成及时率较好。根据评分标准，本项指标得分为7分，得分率为100%。

4.产出成本

成本节约率。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×

100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工

作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支

出，一般以项目预算为参考。

评价小组通过现场查看会计账簿、相关凭证等资料，核实各项工作已全部按时完成，且计划成本与实际成本相同。所以成本节约率为0。根据评分标准，本项指标得分为7分，得分率为100%。

## （四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响、满意度等三个方面分析，其中社会效益指标下设改善办学条件、促进教育均衡发展、建立校舍安全年检制度3个三级指标，可持续影响指标下设提高学校建设项目管理水平、构建保障中小学校舍安全的制度体系、提高义务教育质量3个三级指标，满意度指标下设家长群体满意度、学生群体满意度2个三级指标。效益指标综合得分为26分，得分率为86.67%。具体得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标及分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益 （30分） | 社会效益 （9分） | 改善办学条件（3分） | 3 |
|  |  | 促进教育均衡发展（3分） | 3 |
|  |  | 建立校舍安全年检制度（3分） | 2 |
|  | 可持续影响（9分） | 提高学校建设项目管理水平（3分） | 3 |
|  |  | 构建保障中小学校舍安全的制度体系（3分） | 1 |
|  |  | 提高义务教育质量（3分） | 2 |
|  | 满意度 （12分） | 家长群体满意度（6分） | 6 |
|  |  | 学生群体满意度（6分） | 6 |
|  | 合计 |  | 26 |

1.社会效益

（1）改善办学条件

通过座谈、现场调研、教师访谈、调查问卷等形式，多方了解2019年校舍安全保障长效机制专项投资355万元，对3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设。其中枣庄十三中新建食堂面积达到3896平方米，能同时容纳2000名师生就餐，解决了困扰学校多年的师生就餐难的问题；齐福小学新建了200米跑道的运动场以及辅助设施的建设；黄庄中心校改造旧楼面积达到3000平方米。项目的实施使学校基本办学条件得到极大改善，学生有了舒适的学习、生活环境，极大程度上调动了学生们的学习积极性。评价组认为，项目实施项目改善学校办学条件效果显著。根据评分标准，本项指标得分为3分，得分率为100%。

（2）促进教育均衡发展

枣庄市市中区教育与体育局2019年校舍安全保障长效机制项目积极促进市中区义务教育布局平衡,合理配置中小学教师编制,加强教师队伍建设。通过建立和完善城乡教师定期交流制度,推动城乡教师资源的均衡配置；继续深化中小学教师职称制度改革,在核定的岗位结构比例内鼓励中小学教师跨校评聘,以支持教师向农村中小学流动；实行绩效工资倾斜政策,职称晋升和绩效工资分配向村小学和教学点专任教师倾斜,吸引优秀教师到农村学校长期任教。均衡合理配置教师、设备、图书、校舍等资源。评价组认为，项目实施促进教育均衡发展效果显著。根据评分标准，本项指标得分为3分，得分率为100%。

（3）建立校舍安全年检制度

通过座谈、现场调研、教师访谈、调查问卷等形式，对校舍安全年检制度建立情况进行摸底。按照《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见》要求，中小学现有校舍每半年要组织一次安全隐患排查。经排查后需要鉴定的，由当地教育行政部门委托有资质的专业机构及时进行相关鉴定。对未达到重点设防类抗震设防标准或达到设计使用年限仍需继续使用的校舍，每年进行一次鉴定；达到重点设防类抗震设防标准的，每5年进行一次鉴定。校舍排查鉴定结果要及时录入中小学校舍信息管理系统以便查询。枣庄市市中区教育和体育局及三所学校虽然在实践中按照相关要求进行了隐患排查，但未建立或提供校舍安全年检制度相关文件。评价组认为，项目实施有效促进建立校舍安全年检制度方面质量较高。根据评分标准，本项指标扣1分，得分为2分，得分率为66.67%。

2.可持续影响

（1）提高学校建设项目管理水平

枣庄市市中区教育与体育局及三所学校能够按照《市中区学校建设项目管理要求》，在基本建设实行招标投标制度，对建设项目实行公开、公平、公正和科学择优的招标办法，选择优秀的勘探、设计、施工、监理单位和设备及部分建筑材料供应单位；遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。评价组认为，项目实施促进学校建设项目管理水平提高上质量很高。根据评分标准，本项指标得分为3分，得分率为100%。

（2）构建保障中小学校舍安全的制度体系

按照《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见》要求，要建立校舍安全年检制度，对城乡各级各类中小学现有校舍每半年要组织一次安全隐患排查；完善校舍安全预警机制，学校编制相应的应急预案，并组织师生开展应急演练；严格校舍安全项目管理制度，中小学校舍维修、加固、重建、改扩建项目，必须严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。项目勘察、设计、施工和工程监理单位必须具有相应资质，严格执行国家质量安全有关法律法规和工程建设强制性标准，项目竣工后，应由建设单位按规定组织勘察、设计、施工、监理等单位及项目学校进行竣工验收并备案；健全校舍安全责任追究制度，因校舍选址不当或建筑质量问题导致垮塌的，评估鉴定、勘察设计、施工监理等单位负责人要依法承担责任。对挤占、挪用、克扣、截留、套取长效机制专项资金、违规乱收费或玩忽职守影响校舍安全的，要依法追究相关负责人的责任。通过座谈、现场调研、教师访谈、调查问卷等形式，多方了解个别制度虽然已经建立，但尚未形成体系。评价组认为，构建保障中小学校舍安全的制度体系为一般水平。根据评分标准，本项指标扣2分，得分为1分，得分率为33.33%。

（3）提高义务教育质量

通过座谈、现场调研、家长访谈、调查问卷等形式，多方了解枣庄市严格落实城镇新建居住小区配套标准化学校建设，合理划定招生范围，堵住“择校”渠道，市中区小学、初中入学率均达到100%。基本消除大班额，针对“农村弱”的问题，持续巩固“全面改薄”成果，重点提升乡村小学办学条件，建立城乡学校结对帮扶网络，让农村孩子享受到和城里孩子一样的优质教育。现在，在学生能力评价、家长职称评定、教学质量考核工作中，还不同程度存在唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的现象，伤害了学生的自尊心、挫伤了老师的积极性。在形成科学的教育质量观，构建德智体美劳全面培养的教育体系方面还有努力的地方。评价组认为，项目实施让提高义务教育质量水平较高。根据评分标准，本项指标扣1分，得分为2分，得分率为66.67%。

3.满意度

（1）家长群体满意度

以60%为得分最低线，低于或等于60%的不得分；高于60%的，得分=（调查满意度-60%）÷（绩效目标值-60%）×2分；调查满意度高于绩效目标值的，该项得2分。通过座谈、调查问卷等形式，黄庄中心小学家长群体对校舍安全保障长效机制项目综合满意度为96%，绩效目标值是90%，调查满意度高于绩效目标值，得2分；齐福小学家长群体对校舍安全保障长效机制项目综合满意度为96%，绩效目标值是90%，调查满意度高于绩效目标值，得2分；枣庄十三中家长群体对校舍安全保障长效机制项目综合满意度为96%，绩效目标值是90%，调查满意度高于绩效目标值，得2分。根据评分标准，本项指标得分为6分，得分率为100%。

（2）学生群体满意度

以60%为得分最低线，低于或等于60%的不得分；高于60%的，得分=（调查满意度-60%）÷（绩效目标值-60%）×2分；调查满意度高于绩效目标值的，该项得2分。通过座谈、调查问卷等形式，黄庄中心小学学生群体对校舍安全保障长效机制项目综合满意度为94%，绩效目标值是90%，调查满意度高于绩效目标值，得2分；齐福小学学生群体对校舍安全保障长效机制项目综合满意度为98%，绩效目标值是90%，调查满意度高于绩效目标值，得2分；枣庄十三中学生群体对校舍安全保障长效机制项目综合满意度为98%，绩效目标值是90%，调查满意度高于绩效目标值，得2分。根据评分标准，本项指标得分为6分，得分率为100%。

# 五、主要经验及做法

## （一）严格执行学校建设标准，落实重点环节安全要求

枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目严格执行《中小学校建筑设计规范》、《农村普通中小学校建设标准》、《城市普通中小学校校舍建设标准》等学校建设标准，并建立《市中区学校建设项目管理要求》，实行学校建设的科学化、规范化管理。确保选址安全，按照当地综合防灾规划，相应提高中小学校舍综合防灾能力；确保设计安全，中小学校建筑设计严格执行国家、省有关工程建设标准、设计规范的各项规定和要求，执行强制性标准；确保选材安全，中小学校建筑建材的使用和各类教学仪器设备的采购了坚持绿色、节能、环保、安全的原则，严格按照有关标准要求进行公开招标采购；确保建设安全，严格按照国家规定的基本建设程序履行报批手续，严格实行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，严格执行建设工程强制性标准，严格按照工程设计和有关施工技术标准进行施工，确保了工程质量。

## （二）切实改善办学条件，促进教育均衡发展

## 枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目对3所学校分别进行旧楼改造维修、食堂、以及操场和辅助设施的建设。其中枣庄十三中新建食堂面积达到3896平方米，能同时容纳2000名师生就餐；齐福小学新建了200米跑道的运动场以及辅助设施的建设；黄庄中心校改造旧楼面积达到3000平方米，项目实施使学校基本办学条件得到极大改善。项目实施能够促进学校标准化建设，有利于城镇教育资源、农村学校布局调整、学校布局配套,将义务教育学校布局纳入城镇建设统一规划,将农村学校布局纳入当地经济文化建设的整体规划。

## （三）通力协作、积极配合，采取多种措施加强质量管理

枣庄市市中区教育和体育局与发展改革委、财政局、国土资源局、住房城乡建设局、规划分局、环保局，通力协作、积极配合，以对党和人民高度负责的态度，不断提高对学校安全工作重要性的认识，切实加强对学校建设工作的组织领导，加强协调、密切协作，把工程质量和安全摆在突出位置。市中区教育和体育局会同住建部门制定中小学校舍排查办法，每年组织有关技术人员，对全区中小学校舍进行一次全面排查，对发现的隐患，建立详细的校舍安全工作档案，及时进行鉴定，并采取有效措施，确保校舍安全；根据校舍排查结果，制定切实可行的校舍建设方案，上报区政府进行建设；与财政部门协调，按工程进度向施工单位拨付工程款；与审计部门一同做好工程预决算审计；加强组织协调，负责全区中小学校舍新建、维修改造工程项目的申报、实施、监管和督促检查等。

# 六、存在的问题及原因分析

## （一）绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确

枣庄市市中区教育和体育局在校舍安全保障长效机制项目上对指标绩效目标的认识及理解程度不足，项目效益表述为“项目完工后受益学生人数4221人”“项目完工后达到基本办学条件要求的学校处数3处”，过于宽泛，不能用清晰、可衡量的指标值予以体现，预期效益实现情况过于简单，不够细致，未能体现实施中小学校舍安全保障长效机制的重要意义与其它社会效益和影响。

## （二）尚未建立健全中小学校舍安全保障制度体系

## 枣庄市市中区教育和体育局及三所学校虽然在实践中按照相关要求进行了隐患排查，但未建立或提供校舍安全年检制度相关文件；校舍安全预警机制尚不完善，相应的应急预案也未建立或未提供，应急演练未能经常开展；校舍安全责任追究制度不完善。

## （三）家长及学生“非常满意”度较低

通过座谈、调查问卷等形式，家长和学生对枣庄市市中区教育和体育局校舍安全保障长效机制项目的综合满意度较高，保持在96%以上。但是黄庄中心小学家长群体对校舍安全保障长效机制项目“非常满意”度为56%，齐福小学家长群体对项目“非常满意”度为72%，枣庄十三中家长群体对项目“非常满意”度为26%；黄庄中心小学学生群体对校舍安全保障长效机制项目“非常满意”度为34%，齐福小学学生群体对项目“非常满意”度为82%，枣庄十三中学生群体对项目“非常满意”度为22%。一方面与家长和学生对校舍安全保障长效机制项目缺乏认识与了解，很多人对于这三所学校的建设项目不知情，对于建设项目配套设施不熟悉；另一方面，枣庄市市中区教育和体育局及三所学校对于家长及学生关心的个别问题（如内设环境及相关配套）有做得不到位的地方，从而出现“非常满意”度低的情况。

# 七、有关建议

## （一）加强绩效目标管理，细化量化绩效目标

枣庄市市中区教育和体育局应严格按照国家、省市级的下发的相关文件要求，重视绩效目标管理，确保针对校舍安全保障长效机制项目特点，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性，与政策文件形成一致，进一步明确主管部门职责与承担单位职责。在编制预算时认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰、细化，体现实施中小学校舍安全保障长效机制的重要意义与其它社会效益与影响，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。

## （二）努力构建保障中小学校舍安全的制度体系

## 枣庄市市中区教育和体育局及三所学校要建立校舍安全年检制度，每半年要组织一次安全隐患排查；完善校舍安全预警机制，学校编制相应的应急预案，并组织师生开展应急演练；严格校舍安全项目管理制度，中小学校舍维修、加固、重建、改扩建项目，必须严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，项目勘察、设计、施工和工程监理单位必须具有相应资质，严格执行国家质量安全有关法律法规和工程建设强制性标准，项目竣工后，应由建设单位按规定组织勘察、设计、施工、监理等单位及项目学校进行竣工验收并备案；健全校舍安全责任追究制度，因校舍选址不当或建筑质量问题导致垮塌的，评估鉴定、勘察设计、施工监理等单位负责人要依法承担责任，对挤占、挪用、克扣、截留、套取长效机制专项资金、违规乱收费或玩忽职守影响校舍安全的，要依法追究相关负责人的责任。

## （三）加强家校沟通，让家长和学生更满意

枣庄市市中区教育和体育局和三所学校要增强服务意识，增强责任感，建设人民满意的学校。学校要重视与家长的沟通，学校成立家长委员会，定期召开家长会，开展家长开放日等活动，邀请家长了解学校的重大项目决策；通过多种联系方式与家长进行沟通，多听取家长及学生对于有些问题的看法；在保障学校项目建设安全和质量的基础上，向家长和学生发放征求意见书，对一些软件、建设项目外观、相关配套、内设环境等问题做到让大家更满意。最终确保把学校建成安全工程、放心工程、绿色工程、阳光工程。

# 八、附件

# 附件一：中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

# 附件二：绩效评价得分表

# 附件三：调查问卷结果

# 附件四：问题清单

# 附件五：其他项目资料

# 附件一：中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

# 附件二：绩效评价得分表

校舍安全保障长效机制项目绩效评价指标体系

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 （5分） | 立项依据 充分性 （3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 其中①-③项各占1分；④、⑤项属于一票否决项，如果不属于公共财政支出范围或项目出现重复，则本项不得分。出现④⑤问题时，该项目评价总得分要<60分。 | 3分 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 （2分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①-③项酌情扣分 | 2分 |  |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标 合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目绩效目标完整性；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 根据①-④项酌情得分，每项1分。 | 4分 |  |
|  |  | 绩效指标 明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 根据①-③项酌情得分，如未设置绩效目标，则此项不得分。 | 3分 | 绩效目标指标内容不够清晰，不够细化、量化 |
|  | 资金投入 （7分） | 预算编制 科学性 （3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 根据①-④项酌情得分 | 3分 |  |
|  |  | 资金分配 合理性 （4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 根据①、②项酌情得分 | 4分 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 （14分） | 资金到位率 （4分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率×总分 | 4分 |  |
|  |  | 预算执行率 （4分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×总分 | 4分 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 （6分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 此指标整体为扣分指标，根据①-④项进行扣减，可根据违规资金占比进行扣分，若违规资金占比达到20%以上，则对应比例扣减到位率和执行率的分值 | 6分 |  |
|  | 组织实施 （6分） | 管理制度健全性 （3分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①、②项各占1.5分 | 2.5分 | 校舍安全年检制度、校舍安全预警机制、校舍安全信息通报公告制度、校舍安全隐患排除机制等管理制度并不完善 |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①-③项各占1分 | 3分 |  |
| 产出 （30分） | 产出数量 （8分） | 校舍安全保障长效机制项目实际完成率 （4分） | 对照绩效目标，对校舍安全保障长效机制项目完成达标情况进行评价。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的项目资金数量，即实际完成项目数额。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的项目资金数量，即计划完成项目数额。 | 得分=实际完成率×总分 | 4分 |  |
|  |  | 项目实施工作完成率 （4分） | 从工程预审、合同管理、工程监理、档案建设等方面进行评价，完成项目实施工作。 | 评价要点：①工程预审、终审正常完成；②招投标工作及工程实施合同正常完成；③全过程监理正常完成；④档案建设完成并存档。 | ①-④项，每项各占1分 | 4分 |  |
|  | 产出质量 （8分） | 校舍安全保障长效机制项目质量达标率 (4分） | 对照绩效目标，对校舍安全保障长效机制项目实施质量达标情况进行评价。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 得分=质量达标率×总分 | 4分 |  |
|  |  | 项目建设安全验收达标率 (4分） | 对照绩效目标，对校舍安全保障长效机制项目安全管理达标情况进行评价。 | 评价要点：①运动场地建设符合建设安全验收标准及要求；②食堂建设符合建设安全验收标准及要求；③教学楼改造维修建设符合建设安全验收标准及要求；④购置设施设备符合安全管理要求。 | ①-④项，每项各占1分 | 4分 |  |
|  | 产出时效 （7分） | 完成及时性 （7分） | 对项目实施的及时性进行评价。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 如项目按期完成，则得到全部分数；未按期完成的，按照评价区间内完成比例得分。 | 7分 |  |
|  | 产出成本 （7分） | 成本节约率 （7分） | 对项目实际成本与工作内容计划成本的匹配程度进行评价。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率≥0的得满分，＜0的根据项目完成比例得分。 | 7分 |  |
| 效益 （30分） | 社会效益（9分） | 改善办学条件 （3分） | 项目实施有效改善学校办学条件。 | 评价要点：通过座谈、现场调研、教师访谈、调查问卷等形式，多方了解办学条件改善情况。 | 按显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分，显著得3分，较显著得2分，一般得1分，不显著不得分。 | 3分 |  |
|  |  | 促进教育均衡发展（3分） | 项目实施有效促进教育均衡发展。 | 评价要点：通过座谈、现场调研、教师访谈、学生访谈、调查问卷等形式，多方了解是否均衡合理配置教师、设备、图书、校舍等资源。 | 按显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分，显著得3分，较显著得2分，一般得1分，不显著不得分。 | 3分 |  |
|  |  | 建立校舍安全年检制度 （3分） | 项目实施有效促进建立校舍安全年检制度。 | 评价要点：是否建立校舍安全年检制度，每半年组织一次安全隐患排查。评价质量水平。 | 质量按很高、较高、一般、较差四档进行赋分，很高得3分，较高得2分，一般得1分，较差或没有建立不得分 | 2分 | 虽然在实践中按照相关要求进行了隐患排查，但未建立或提供校舍安全年检制度相关文件。 |
|  | 可持续影响（9分） | 提高学校建设项目管理水平（3分） | 项目实施让学校建设项目管理水平提高。 | 评价要点：通过座谈、现场调研、教师访谈、调查问卷等形式，对招投标管理、合同管理、档案管理等水平进行评价。 | 质量按很高、较高、一般、较差四档进行赋分，很高得3分，较高得2分，一般得1分，较差不得分。 | 3分 |  |
|  |  | 构建保障中小学校舍安全的制度体系（3分） | 项目实施促进构建保障中小学校舍安全的制度体系。 | 评价要点：是否除校舍安全年检制度外的校舍安全预警机制、校舍安全信息通报公告制度、校舍安全隐患排除制度、校舍安全项目管理制度、校舍安全责任追究制度等。 | 构建体系按完善、较完善、一般、较差四档进行赋分，完善得3分，较完善得2分，一般得1分，较差不得分。 | 1分 | 未建立或提供校舍安全年检制度相关文件；校舍安全预警机制尚不完善，相应的应急预案也未建立或未提供，应急演练未能经常开展；校舍安全责任追究制度不完善。 |
|  |  | 提高义务教育质量（3分） | 项目实施让学校义务教育质量提高。 | 评价要点：通过座谈、现场调研、教师访谈、调查问卷等形式，多方了解是否形成科学的教育质量观，构建德智体美劳全面培养的教育体系。 | 质量按很高、较高、一般、较差四档进行赋分，很高得3分，较高得2分，一般得1分，较差不得分。 | 2分 | 不同程度存在唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的现象，在形成科学的教育质量观，构建德智体美劳全面培养的教育体系方面还有努力的地方。 |
|  | 满意度（12分） | 家长群体满意度 （6分） | 家长群体对项目实施效果的满意程度。 | 家长群体是指因该项目实施而受到影响的群体。一般采取社会调查的方式。（三所学校分别进行赋分） | 以60%为得分最低线，低于或等于60%的不得分；高于60%的，得分=（调查满意度-60%）÷（绩效目标值-60%）×2分；调查满意度高于绩效目标值的，该项得2分。三所学校得分相加就是最终得分。 | 6分 |  |
|  |  | 学生群体满意度 （6分） | 学生群体对项目实施效果的满意程度。 | 学生群体是指因该项目实施而受到影响的群体。一般采取社会调查的方式。（三所学校分别进行赋分） | 以60%为得分最低线，低于或等于60%的不得分；高于60%的，得分=（调查满意度-60%）÷（绩效目标值-60%）×2分；调查满意度高于绩效目标值的，该项得2分。三所学校得分相加就是最终得分。 | 6分 |  |

# 附件三：调查问卷结果

校舍安全保障长效机制项目调查问卷（枣庄十三中 家长版）

第1题   您孩子所在的学校是      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 枣庄十三中 | 50 | 100% |
| 齐福小学 | 0 | 0% |
| 黄庄中心小学 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第2题   您对项目资金用于新建食堂是否知情      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很清楚 | 9 | 18% |
| 熟悉 | 37 | 74% |
| 了解 | 3 | 6% |
| 不知道 | 1 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第3题   您认为新建食堂      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常迫切 | 7 | 14% |
| 迫切 | 39 | 78% |
| 不好说 | 4 | 8% |
| 可有可无 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第4题   您去过新食堂吗？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 去过 | 47 | 94% |
| 没有去过 | 3 | 6% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第5题   您对新建食堂的就餐环境      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 15 | 30% |
| 满意 | 33 | 66% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第6题   您认为新建食堂空间      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很狭小 | 0 | 0% |
| 狭小 | 1 | 2% |
| 宽敞 | 20 | 40% |
| 很宽敞 | 29 | 58% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第7题   自建食堂有消防安全保障设施吗      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 49 | 98% |
| 没有 | 1 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第8题   您对食堂给您孩子带来的生活便利性      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 22 | 44% |
| 满意 | 26 | 52% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第9题   您对食堂内部相关配套设施      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 13 | 26% |
| 满意 | 34 | 68% |
| 一般 | 3 | 6% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第10题   您认为新建食堂这笔项目资金花得      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常值得 | 13 | 26% |
| 值得 | 35 | 70% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不值得 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第11题   您有什么建议或者意见吗？      [填空题]

校舍安全保障长效机制项目调查问卷（齐福小学 家长版）

第1题   您所在的学校是      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 枣庄十三中 | 1 | 2% |
| 齐福小学 | 48 | 96% |
| 黄庄中心小学 | 1 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第2题   您对项目资金用于建设新建运动场及辅助设施是否知情      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很清楚 | 29 | 58% |
| 熟悉 | 5 | 10% |
| 了解 | 9 | 18% |
| 不知道 | 7 | 14% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第3题   您认为新建运动场及辅助设施      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常迫切 | 43 | 86% |
| 迫切 | 4 | 8% |
| 不好说 | 3 | 6% |
| 可有可无 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第4题   您认为新建运动场能满足基本运动需求      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 37 | 74% |
| 满意 | 11 | 22% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第5题   您认为辅助设施      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 足够用 | 35 | 70% |
| 刚刚好 | 9 | 18% |
| 一般 | 4 | 8% |
| 不够用 | 2 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第6题   您去过或体验过新建运动场吗?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 去过 | 41 | 82% |
| 没有去过 | 9 | 18% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第7题   您对新建运动场及辅助设施舒适度      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 35 | 85.37% |
| 满意 | 4 | 9.76% |
| 一般 | 2 | 4.88% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |  |

第8题   您对新建运动场及辅助设施安全性      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 34 | 82.93% |
| 满意 | 7 | 17.07% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |  |

第9题   您对新建运动场及辅助设施提高身体素质      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 36 | 87.8% |
| 满意 | 4 | 9.76% |
| 一般 | 1 | 2.44% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 41 |  |

第10题   您认为新建运动场及辅助设施这笔资金花得      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常值得 | 36 | 72% |
| 值得 | 12 | 24% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不值得 | 2 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第11题   您有什么建议或者意见吗？      [填空题]

校舍安全保障长效机制项目调查问卷（黄庄中心小学 家长版）

第1题   您孩子所在的学校是      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 枣庄十三中 | 0 | 0% |
| 齐福小学 | 0 | 0% |
| 黄庄中心小学 | 50 | 100% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第2题   您对项目资金用于教学楼维修改造是否知情      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很清楚 | 8 | 16% |
| 熟悉 | 5 | 10% |
| 了解 | 33 | 66% |
| 不知道 | 4 | 8% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第3题   您认为教学楼维修改造      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常迫切 | 23 | 46% |
| 迫切 | 20 | 40% |
| 不好说 | 6 | 12% |
| 可有可无 | 1 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第4题   您对教学楼维修改造后的外观      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 29 | 58% |
| 满意 | 19 | 38% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第5题   您认为教学楼维修改造后与以前相比      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 大有改观 | 44 | 88% |
| 稍有改观 | 6 | 12% |
| 变化很小 | 0 | 0% |
| 不如以前 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第6题   教学楼维修改造后有消防安全保障设施吗      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 46 | 92% |
| 没有 | 4 | 8% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第7题   您对教学楼维修改造后给您孩子带来的学习舒适性      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 24 | 48% |
| 满意 | 23 | 46% |
| 一般 | 3 | 6% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第8题   您对教学楼内部相关配套设施      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 25 | 50% |
| 满意 | 21 | 42% |
| 一般 | 4 | 8% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第9题   您认为教学楼维修改造这笔项目资金花得      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常值得 | 28 | 56% |
| 值得 | 20 | 40% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不值得 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第10题   您有什么意见或者建议吗？      [填空题]

校舍安全保障长效机制项目调查问卷 （枣庄十三中 学生版）

第1题   您所在的学校是      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 枣庄十三中 | 50 | 100% |
| 齐福小学 | 0 | 0% |
| 黄庄中心小学 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第2题   您对项目资金用于新建食堂是否知情      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很清楚 | 7 | 14% |
| 熟悉 | 38 | 76% |
| 了解 | 3 | 6% |
| 不知道 | 2 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第3题   您认为新建食堂      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常迫切 | 7 | 14% |
| 迫切 | 40 | 80% |
| 不好说 | 3 | 6% |
| 可有可无 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第4题   您对新建食堂的就餐环境      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 12 | 24% |
| 满意 | 36 | 72% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第5题   您认为新建食堂空间      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很狭小 | 0 | 0% |
| 狭小 | 0 | 0% |
| 宽敞 | 18 | 36% |
| 很宽敞 | 32 | 64% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第6题   自建食堂有消防安全保障设施吗      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 50 | 100% |
| 没有 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第7题   您对食堂给您孩子带来的生活便利性      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 18 | 36% |
| 满意 | 31 | 62% |
| 一般 | 1 | 2% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第8题   您对食堂内部相关配套设施      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 13 | 26% |
| 满意 | 36 | 72% |
| 一般 | 1 | 2% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第9题   您认为新建食堂这笔项目资金花得      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常值得 | 11 | 22% |
| 值得 | 38 | 76% |
| 一般 | 1 | 2% |
| 不值得 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第10题   您有什么建议或者意见吗？      [填空题]

校舍安全保障长效机制项目调查问卷（齐福小学 学生版）

第1题   您所在的学校是      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 枣庄十三中 | 1 | 2% |
| 齐福小学 | 48 | 96% |
| 黄庄中心小学 | 1 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第2题   您对项目资金用于建设新建运动场及辅助设施是否知情      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很清楚 | 30 | 60% |
| 熟悉 | 8 | 16% |
| 了解 | 6 | 12% |
| 不知道 | 6 | 12% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第3题   您认为新建运动场及辅助设施      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常迫切 | 40 | 80% |
| 迫切 | 7 | 14% |
| 不好说 | 3 | 6% |
| 可有可无 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第4题   您认为新建运动场能满足基本运动需求      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 39 | 78% |
| 满意 | 9 | 18% |
| 一般 | 1 | 2% |
| 不满意 | 1 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第5题   您认为辅助设施      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 足够用 | 35 | 70% |
| 刚刚好 | 12 | 24% |
| 一般 | 1 | 2% |
| 不够用 | 2 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第6题   您对新建运动场及辅助设施舒适度      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 39 | 78% |
| 满意 | 9 | 18% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第7题   您对新建运动场及辅助设施安全性      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 39 | 78% |
| 满意 | 9 | 18% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第8题   您对新建运动场及辅助设施提高身体素质      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 39 | 78% |
| 满意 | 10 | 20% |
| 一般 | 1 | 2% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第9题   您认为新建运动场及辅助设施这笔资金花得      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常值得 | 41 | 82% |
| 值得 | 8 | 16% |
| 一般 | 1 | 2% |
| 不值得 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第10题   您有什么建议或者意见吗？      [填空题]

校舍安全保障长效机制项目调查问卷（黄庄中心小学 学生版）

第1题   您所在的学校是      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 枣庄十三中 | 1 | 2% |
| 齐福小学 | 0 | 0% |
| 黄庄中心小学 | 49 | 98% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第2题   您对项目资金用于教学楼维修改造是否知情      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很清楚 | 4 | 8% |
| 熟悉 | 6 | 12% |
| 了解 | 22 | 44% |
| 不知道 | 18 | 36% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第3题   您认为教学楼维修改造      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常迫切 | 18 | 36% |
| 迫切 | 18 | 36% |
| 不好说 | 12 | 24% |
| 可有可无 | 2 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第4题   您对教学楼维修改造后的外观      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 19 | 38% |
| 满意 | 25 | 50% |
| 一般 | 6 | 12% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第5题   您认为教学楼维修改造后与以前相比      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 大有改观 | 43 | 86% |
| 稍有改观 | 6 | 12% |
| 变化很小 | 1 | 2% |
| 不如以前 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第6题   教学楼维修改造后有消防安全保障设施吗      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 49 | 98% |
| 没有 | 1 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第7题   您对教学楼维修改造后给您带来的学习舒适性      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 22 | 44% |
| 满意 | 26 | 52% |
| 一般 | 2 | 4% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第8题   您对教学楼内部相关配套设施      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 40% |
| 满意 | 27 | 54% |
| 一般 | 3 | 6% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第9题   您认为教学楼维修改造这笔项目资金花得      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常值得 | 17 | 34% |
| 值得 | 30 | 60% |
| 一般 | 3 | 6% |
| 不值得 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第10题   您有什么意见或者建议吗？      [填空题]

# 附件四：问题清单

## （一）绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确，不够细致，未能体现实施中小学校舍安全保障长效机制的重要意义与其它社会效益与影响。

## （二）尚未建立健全中小学校舍安全保障制度体系，未建立或提供校舍安全年检制度相关文件，校舍安全预警机制尚不完善，相应的应急预案也未建立或未提供，应急演练未能经常开展，校舍安全责任追究制度不完善。

# （三）家长及学生“非常满意”度较低，黄庄中心小学家长群体对校舍安全保障长效机制项目“非常满意”度为56%，齐福小学家长群体对项目“非常满意”度为72%，枣庄十三中家长群体对项目“非常满意”度为26%，黄庄中心小学学生群体对项目“非常满意”度为34%，齐福小学学生群体对项目“非常满意”度为82%，枣庄十三中学生群体对项目“非常满意”度为22%。

# 附件五：其他项目资料