# 事前绩效评估专家意见书

项目名称： 冰雪项目 项目单位： 枣庄市市中区体育事业发展中心 主管部门： 枣庄市市中区教育和体育局 评估时间： 2019 年 12 月 29 日

### 项目事前绩效评估专家组评估意见

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估指标及分值** | | **专家评估计分** | | | | | |
| **评估指标** | **分值** | **专家 1** | **专家 2** | **专家 3** | **专家 4** | **专家 5** | **平均** |
| **立项必要性** | **20** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 政策相关性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 职能相关性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 需求相关性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 财政投入相关性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **投入经济性** | **20** | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 |
| 投入合理性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 成本控制措施有效性 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| **绩效目标合理性** | **20** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 目标明确性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 目标合理性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **实施方案有效性** | **20** | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 |
| 实施内容明确性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 项目实效性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 实施方案可行性 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| 过程控制有效性 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
| **筹资合规性** | **20** | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 筹资合规性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 财政投入能力 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 筹资风险可控性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **合计** | **100** | 91.5 | 92.5 | 93.5 | 91.5 | 91 | 92 |

|  |  |
| --- | --- |
| **评估得分** | 92 |
| **评估结论** | 建议予以支持☑ 建议调整后予以支持□ 不予支持□ |
| 分项意见： 1.立项必要性  该冰雪项目建成后将填补我省没有专业室内冰雪场馆的空白，成为辐射带动苏、鲁、豫、皖地区百万人参加冰雪运动、千万人参与冰雪旅游的明星项目，进一步提升市中区城市品位，凝聚城市人气，也将使枣庄成为山东省第一个支持冬奥会、践行“三亿人上冰雪”号召的城市，属公共财政支持范围。   1. 投入经济性   投入产出及效果较匹配，成本测算依据较充分，测算相对合理，应补充完善成本控制措施。   1. 绩效目标合理性   项目绩效目标明确，绩效目标与预计解决的问题、现实需要相对匹配，需进一步量化效益指标。   1. 实施方案有效性   项目技术思路正确，工作内容较全面，但需细化，方法手段、进度安排合理，基础条件有保障，保障措施基本完备。项目设立、退出时限需慎重考虑。   1. 筹资合规性   资金来源符合相关规定，可考虑部分地方配套，总体风险合理 | |
| 总体意见：  项目方案总体可行，建议立项实施。 | |
| 其他问题和建议：  1、进一步量化效益指标。  2、补充完善成本控制措施。  3、可考虑部分地方配套。  专家组组长签字：  日期：2019年12月29日 | |