附件

市中区2024年度衔接资金项目建设完成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况  （项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况） | 绩效目标实现情况 |
| 1 | 2024年度税郭镇衔接乡村振兴集中推进区基础设施建设项目 | 一是将税郭镇镇北路道路两侧各新修1米宽路面，全长约3500米；二是从师山口村至齐山头自然村新修一条沥青道路，长约1500米，宽约6米，道路硬化标准为厚度约18厘米的水稳一层，5厘米沥青一层。配套基础设施包含道路地基填平、压实，道路两侧路沿石、花池及路灯等。 | 项目总投资273.47万元，具体为区级衔接资金200万元，超出部分由村自筹资金支付。已全部报账支出。 | 已实现 |
| 2 | 2024年度税郭镇宋湖村樱桃大棚项目 | 计划在宋湖村村内，新修长70米、宽18米、高6米，占地面积约1200平方米的樱桃大棚一处。 | 项目投资20万元，全部为市级衔接资金，已报账支出。 | 已实现 |
| 3 | 2024年税郭镇牛角村入村道路修缮项目 | 计划在牛角村村内，修缮一条长约640米，平均宽度约5米,总面积约3200平方米的惠民道路。 | 项目投资20万元，全部为市级衔接资金，已报账支出。 | 已实现 |
| 4 | 2024年度光明路街道田庄村惠民道路建设项目 （第一书记项目） | 项目主要建设田庄新村北居民道路硬化基础设施。硬化路面200余米及人行道硬化等工程 | 项目投资20万元，全部为市级衔接资金，已报账支出。 | 已实现 |
| 5 | 2024年齐村镇甘泉片区基础设施建设项目 | 对村内道路约6万平方铺设水泥路面和沥青路面，并对道路两侧排水设施进行完善，部分路段进行绿化补植。 | 项目投资731万元，全部为市级衔接资金，已报账支出。 | 已实现 |
| 6 | 2024年齐村镇前良村大樱桃温室大棚建设工程项目 | 利用裕丰农业种植专业合作社盘活原黑木耳30余亩土地和中良十字路口西路两侧八亩土地建设温室樱桃大棚10000平方。 | 项目投资239万元，全部为市级衔接资金，已报账支出。 | 已实现 |
| 7 | 2024年齐村镇凤凰村惠民道路建设项目（以工代赈） | 道路长约1000米宽约4米的约4000平方铺设厚约4cm的沥青路面,并对道路两侧完善排水设施和部分路段进行绿化补植等。 | 项目投资30万元，全部为市级衔接资金，已报账支出。 | 已实现 |
| 8 | 2024年齐村镇王沟村钢结构仓储中心项目 （第一书记项目） | 项目共涉及两处设施用地，共建设两个钢结构仓储：南侧（长42m×宽14m×高6m），西侧（长90m\*宽30m\*高8m）。 | 项目投资40万元，全部为市级衔接资金，已报账支出。 | 已实现 |
| 9 | 2024年齐村镇南园村道路基础设施项目 | 在南园村利用市派第一书记资金20万元对村内低洼道路破损水泥路面清理，挖沟长约275m宽约110cm深约120cm，安装80cm排水管涵，然后铺设厚15cm水泥路面 | 项目投资20万元，全部为市级衔接资金，已报账支出。 | 已实现 |
| 10 | 市中区-孟庄镇\_产业类项目\_2024年度孟庄村第一书记扶贫车间衔接资金项目 | 新建钢结构大棚约914平方（34.5\*26.5） | 项目投资45万元，其中区级衔接资金20万元，已报账支出。 | 已实现 |
| 11 | 市中区-孟庄镇\_产业类\_2024年度孟庄镇峨山口村种植棚建设项目。 | 建设高标准蘑菇种植棚及附属设施4座，占地约6亩。 | 项目投资40万元，全部为区级衔接资金40万元，已报账支出 | 已实现 |
| 12 | 2024年度孟庄镇里筲村道路硬化衔接资金项目 | 新修水泥道路约9960平方米（其中20万元用于修铺户户通道路约4960平方米；30万元用于维修村主干道约5000平方）。 | 项目投资50万元，区级衔接资金20万元，已报账支出 | 已实现 |
| 13 | 2024年永安镇李庄村惠民道路建设项目 （第一书记项目） | 路段一：从村民鹿士阳屋后到村卫生室，道路全长420米，5米宽，总面积约2100㎡，路段二：从村东卫生室至刘庄中心路，全长520米，宽4米，总面积约2080㎡，道路厚5厘米，地面铺设沥青标准道路 | 项目投资20.18万元，市级衔接资金20万元，已报账支出 | 已实现 |
| 14 | 2024年永安镇惠民道路永东村道路项目 （第一书记项目） | 该项目实施地点位于永东自然村村东岭，道路全长580米,宽3米，硬化面积约1740㎡、厚0.15M,标准道路 | 项目投资20.3万元，市级衔接资金20万元，已报账支出 | 已实现 |
| 15 | 2024年度永安镇区级衔接推进区基础设施建设项目 | 大洼村道路：投资约36.27万元，实施地点村南至世纪大道，挖一般土方30 m3，回填方30 m3，余方弃置60 m3，水泥稳定碎(砾）石2600 m2，沥青混凝,2980 m2，细粒式沥青混凝土，厚度:4cm，机械摊铺。 薄板泉村道路：投资约49.33万元，在村内修建2条惠民道路，共计实施新修水泥混凝土道路约3870 m2，道路绿化及回填方130 m3。 于山前村道路：投资约16.03万元，在村内修建3条惠民道路，共计实施新修水泥混凝土道路约1595 m2，其中，路床(槽）整形795 m2。 蔡庄村道路：计划投资约19.19万元，在蔡庄小学门前摊铺沥青混凝土2940 m2，全长780米，宽4米，采用细粒式沥青混凝土，厚度:5cm。 西山阴村道路：投资约12.93万元，在村内修建3条惠民道路，共计实施新修水泥混凝土道路约1230 m2，其中，整形拆除路面150 m2。 天东村道路：投资约68.26万元，在村内修建13条惠民道路，采用水泥混凝土及细粒式沥青混凝土两种方式，其中，水泥混凝土6000 m2，混凝土强度为C30，厚度20cm；拆除路面500 m2，沥青混凝土1729.5 m2， 厚度:5cm，机械摊铺。 | 项目投资200万元，全部为区级衔接资金，已报账支出. | 已实现 |
| 16 | 2024年市中区西王庄镇黄楼村基础设施道路建设项目 | 道路修建总长1060米，平均宽度3米，约等于2800平方米，厚度约为15厘米。 | 项目投资200万元，全部为市级衔接资金，已报账支出. | 已实现 |
| 17 | 2024年市中区西王庄镇民主村惠民道路建设项目 （第一书记项目） | 硬化道路长1854米（其中民主1000米，后小湾854米），宽3-6米，约5562平方米厚度约15-18厘米。 | 项目投资40万元，全部为市级衔接资金，已报账支出. | 已实现 |
| 18 | 2024年度市中区西王庄镇示范区衔接资金产业项目 | 对旺达蔬菜育苗园核心区实施产业提升工程，建设1座高标准蔬菜种植大棚，主要用于生产皱皮辣椒、西红柿、黄瓜等生鲜蔬菜，并组建蔬菜初加工车间进行统一分拣、包装、销售 | 项目投资30万元，全部为中央衔接资金，已报账支出. | 已实现 |
| 19 | 2024年光明路街道利民回族社区道路硬化项目 | 项目建设地点分为两个部分其中第一部分位于光明路街道振兴村村内，计划硬化路面总长度约950米，面积约4000.5平方米。第二部分于光明路街道利民回族社区内，计划硬化路面总长度约653米，面积约2933.65平方米 | 项目投资50万元，全部为市级衔接资金，已报账支出. | 已实现 |
| 20 | 2024年度税郭镇师山口村淡水水产健康养殖项目 | 新建2座智能水产养殖大棚，大棚尺寸为120m\*24m，单座建筑面积2880㎡，总占地5760㎡，配备相关的进出水系统，养殖池、育苗池、选鱼池等共计190个。 | 项目投资200万元，全部为市级衔接资金，已支出报账。 | 已实现 |