2025年度批准实施衔接资金项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设内容 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 区级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 1 | 2025年度孟庄村道路硬化项目 | 孟庄村 | 孟庄村 | 2025年9月-2025年12月底 | 孟庄村惠民生活生产道路，共硬化道路约5500㎡（长约2750米、宽约2米、厚0.1米） | 20 |  |  | 20 |  |  | 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，项目建成后，提升村级环境，为村级发展打下坚实基础，推动乡村振兴 | 1 | 2016 | 改善村民生活环境，带动当地产业项目发展，吸引外出务工人员返乡就业 |
| 2 | 2024年齐村镇南园村道路硬化项目项目 | 南园村 | 南园村 | 2025年9月-2025年12月底 | 南园村修生产路全长约880米，4米宽的约657米，3米宽的约223米，铺设厚约15厘米的水泥路面。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，补齐农业农村短板弱项，解决阻碍乡村振兴基础设施发展相对落后的问题。 | 1 | 600 | 项目建成后，将提升齐村镇南园村居民生产生活道路与旅游道路融合，极大改善生产生活的道路情况，为发展近郊旅游事业打下坚实基础，加快农产品对外销售流通速度，促进农业农村建设步伐，为广大群众生产生活及村集体经济发展提供便利条件，推动乡村振兴。 |
| 3 | 田庄村道路硬化基础设施建设项目 | 田庄村 | 田庄村 | 2025年9月-2025年12月底 | 项目主要建设田庄村委会南道路硬化，计划施工面积约2300余平方米 | 20 |  |  | 20 |  |  | 项目完成后，提高了群众满意度，提升了村容村貌，方便田庄广大村民出行，助力乡村振兴。 | 1 | 360 | 项目建成后，将提升前良和中良村生产生活道路与旅游道路融合，极大改善居民生产生活的道路情况，为发展近郊旅游事业打下坚实基础，加快农产品对外销售流通速度，促进农业农村建设步伐，为广大群众生产生活及村集体经济发展提供便利条件，推动乡村振兴。 |
| 4 | 2025年西王庄镇黄楼村道路硬化项目 | 黄楼村 | 黄楼村 | 2025年9月-2025年12月底 | 沥青路面：总长度 990 米，宽度区间 约3 米，总面积约 2970 平方米；​ 水泥硬化道路：总长度 700 米，宽度约1米，总面积约 700 平方米。​ | 20 |  |  | 20 |  |  | 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，项目建成后，提升村级环境，为村级发展打下坚实基础，推动乡村振兴 | 1 | 2476 | 改善村民生活环境，带动当地产业 |
| 5 | 2025年度宋湖村基础设施建设项目 | 宋湖村 | 宋湖村 | 2025年9月-2025年12月底 | 计划在宋湖村（西郝湖村）原水泥路面复铺沥青道路8条，长度约1415米、宽约3米，沥青厚度4厘米，总面积4245平方米。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 本项目有利于改善村容村貌，提升低收入群体满意度、幸福感。 | 1 | 1600 | 改善村民出行条件，带动当地产业发展 |
| 6 | 2025年度牛角村道路硬化项目 | 牛角村 | 牛角村 | 2025年9月-2025年12月底 | 设内容是牛角村村交通道路2条，道路一为土质道路改造为4米宽的水泥路约528米，面积为2112平方米，路面将铺设约12厘米厚的水泥；道路二为村前魏增红养殖场门口向南至206国道，是村民进出村主要道路，原水泥路面年久失修破损严重，在水泥路面的基础上铺设沥青，长度约417米、宽约4.5米，在水泥路面上铺设约4厘厚的沥青，总面积1876.5平方米。两处路面合计为3988.5平方米。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 该两条村道修整改造后将实现牛角村交通道路网硬化全覆盖，更好的交通条件也必将为发展牛角村旅游事业起到助力作用，在方便群众出行的同时，也为更好地实现乡村振兴打下坚实基础。 | 1 | 895 | 项目建成后，将实现巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，提高牛角村道路网线规格、村集体经济发展水平，改变村容村貌，提升村内生活道路条件，方便村民出行等。 |
| 7 | 2025年度永安镇李庄村惠民道路项目（第一书记项目 | 李庄村 | 李庄村 | 2025年9月-2025年12月底 | 计划在李庄和刘庄硬化路段12条，共计硬化面积约4085m²。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 项目建成后将极大的改善村级道路状况，加快农产品对外销售流通速度，方便群众出行，为村经济发展注入新的发展动力。 | 1 | 1230 | 切实优化群众生活质量 |
| 8 | 2025年度永安镇永西村惠民道路项目（第一书记项目） | 永西村 | 永 永西村 | 2025年9月-2025年12月底 | 计划新修9条惠民路段，共计硬化面积约3710平方。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 1.方便永西村村民进行农作物生产运输。 2.改善永西村农业基础道路，利于农业振兴。 3.为实现村经济又好又快的发展，乡村振兴道路现行，本项目建设是必要的、也是迫切的。 | 1 | 5194 | 切实优化群众生活质量 |
| 9 | 前小湾村道路提升项目 | 前小湾村 | 前小湾 | 2025年9月-2025年12月底 | 新建长1千米，宽5.5-6米道路及排水工程。 | 82 |  |  |  | 82 |  | 通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，方便群众出行。项目实施后，项目区域落后的交通面貌将得到根本改观， | 1 | 1338 | 项目区生产生活条件和发展环境明显改善，为项目区群众提供更多接触外界致富机会，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴作出贡献。 |
| 10 | 2025年度孟庄镇乡村振兴片区基础设施建设项目 | 峨山口村、里筲村 | 峨山口村、里筲村 | 2025年9月-2025年12月底 | 修建村生活生产户户通道路共硬化道路约8000平方米，厚度0.16米。修建里筲村户户通生活生产道路共硬化道路约8000平方米，及配套设施 | 150 |  |  |  | 150 |  | 项目建成后将巩固脱贫攻坚成果，改善村级基础设施,方便群众出行，利于农产品运输，助力乡村振兴。提高村民生活水平和生活质量 | 2 | 3994 | 项目建成后，将连接居民生活道路与产业生产道路，极大发展片区内生产生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，促进农业农村建设步伐，为农民生产生活及村集体经济发展提供便利条件，推进乡村振兴。 |
| 11 | 2025年度永安镇乡村振兴基础设施建设项目 | 聂庄、蔡庄 | 聂庄、蔡庄 | 2025年9月-2025年12月底 | 硬化聂庄村（马场村）、蔡庄村道路约17320㎡。 | 150 |  |  |  | 150 |  | 改善村级基础设施,方便群众出行，利于农产品运输，助力乡村振兴。 | 2 | 3086 | 巩固脱贫攻坚成果，改善村级基础设施,方便群众出行，提高村民生活水平和生活质量。 |